昌都市2024年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案明细表

填报单位： 昌都市乡村振兴局

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点 （所在乡 村名） | **项目建设内容（项目总体情况：可行性、必要性、经营性项目主体)** | 项目性质 （新建或 续建） | 项目主管 部门 | 项目责任人及 联系电话 | 项目开工时间 | 预计竣工时间 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金来源 及金额 | 投资计划(万元) | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益群众人数(人) | 其中 | 备注 |
| 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位 自筹 | 其他资金 （含整合 资金） | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象） |
| 行次 | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| **洛隆县小计** | **26** |  |  |  |  |  |  | **22023.70** | **22023.70** | **15358.00** | **5225.00** | **640.70** | **800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **72** | **9762** | **36163** | **2120** | **8921** |  |
| **(一)生产发展类（含产业基础设施配套类）** | **10** |  |  |  |  |  |  | **5390.79** | **5390.79** | **3329.30** | **1625.87** | **102.25** | **333.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **72** | **1374** | **7993** | **575** | **2459** |  |
| 1 | 洛隆县 | 洛隆县庭院经济林种植项目 | 白达乡、 马利镇、 俄西乡、 腊久乡等乡镇 | **建设内容：**在怒江流域、低海拔乡镇的群众房屋前庭后院种梨3598株、车厘子 6420株、核桃479株、大马士玫瑰732株、石榴1451株、草莓623株、花椒384株， 购置生根粉3576袋、石硫合剂3576瓶、水管26820m等，发放苗木给群众，由群众 在自家庭院前后种植苗木和日常管护等。**项目可行性：**项目以提高农业综合生产 能力，农业生产效率和农民增收为目标，群众通过在自家前后种植各类经济林木 既可绿化，又可实现增收。**项目必要性：**庭院经济在的发展，群众利用自家庭院 种植水果，不仅满足自家生活需求，还通过销售农产品获取经济收入，逐步实现农业强、农村美、农民富的目标。**经营性项目主体：**该项目为到户项目，项目完工后由所在村两委组织苗木发放到 户的群众进行日常管护，县林草局技术指导。**效益分析和项目利益联结机制：**预计带动群众295户561人受益，收益归到户群众所有，预计户年均增收3000元——5000元 。带动群众务工就业12人，人均增收 3000元左右。 | 新建 | 洛隆县农 业农村局 | 扎西旺堆 18798986869 | 2024年3月 | 2024年9月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金290.68万 元， 自治区财政衔接推 进乡村振兴补助资金 85.15万元，地（市） 财政衔接推进乡村振兴 补助资金14.19万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 15.44万元 | 405.46 | 405.46 | 290.68 | 85.15 | 14.19 | 15.44 |  |  |  |  | 30 | 295 | 561 | 124 | 307 | 已完工 |
| 2 | 洛隆县 | 洛隆县硕督古镇乡村旅游基础建设项目 | 硕督镇硕 督村 | **建设内容：**锅炉房 19.36 平方米； 民宿配套设施1209.84 平方米； 民宿总平、星空露营及林卡基地基础建设工程；接待中心总平及附属设施建设工程；灯塔1 座；古楼 271.90 平方米；一榭一桥（建筑装饰工程（一榭）49.00平方米,桥梁 工程（一桥)1座，照明工程和安装工程） ;道路提升改造 170.11米；硬化场地及 附属设施维修 17.64平方米；及其他相关附属设施等。**项目可行性：**该项目的实 施有利于硕督古镇资源的开发，并带动周边群众的吃上旅游饭；**必要性：**硕督古 镇为古时交通要道，有清军墓群和十八军宿营地的旅游资源，项目的建设能更好 的激发硕督古镇的旅游优势。**经营性项目主体：**硕督镇政府运营，县文旅局监督 。 **效益分析和项目利益联结机制：**预计带动群众263户1263人受益，收益归到户群众所有，预计户年均增收500元—1000元，运营期间带动群众务工就业25人，人均增收1200元左右。 | 新建 | 洛隆县文 旅局 | 冯保祥18314531913 | 2024年3月 | 2024年10月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1600.35万元，， 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金471.42万元，地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金78.57万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金94.53万元 | 2244.87 | 2244.87 | 1600.35 | 471.42 | 78.57 | 94.53 |  |  |  |  | 10 | 263 | 1230 | 74 | 292 | 已完成工程进度95% |
| 3 | 洛隆县 | 洛隆县牲畜饲料采购项目 | 孜托镇朗 措村 | **建设内容：** 目前养殖基地牲畜存栏数量不断增加，冬季较寒冷，结合牦牛、雅江雪牛的养殖，需要储备一定的饲料，购置紫花苜蓿草约80吨、燕麦草约68吨、青 贮草约80吨等作为基地储备饲料。**项目的可行性：**冬季饲料短缺，通过饲草料采购，可保障冬季牲畜饲料供应；**必要性：**该项的实施有效抵御冬季饲草缺乏导致牲畜受损；**经营性项目主体：**洛隆县铭马牧业发展有限公司。**效益分析和项目利益联结机制：**预计带动群众51户136人受益 。带动群众务工就 业3人，人均增收3000元左右。 | 新建 | 洛隆县农 业农村局 | 扎西旺堆 18798986869 | 2024年3月 | 2024年11月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金56.27万 元， 自治区财政衔接推 进乡村振兴补助资金 15.31万元，地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金2.72万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金3.39万元 | 77.69 | 77.69 | 56.27 | 15.31 | 2.72 | 3.39 |  |  |  |  |  | 51 | 136 | 27 | 65 | 已完工 |
| 4 | 洛隆县 | 洛隆县达龙乡经济林木建设项目附属工 程（改造提升） | 达龙乡荣 折村 | **建设内容：**引水到达龙乡经济林木，铺设DN200 PE管道6600m，修建取水池1座、闸阀井8座及其配套的附属工程设施设备等。**项目的可行性：**本项目不存在难以企及的前沿性技术难题 。所采用的施工方法 成熟，技术可靠，项目技术可行性风险低。建设资金来自国家投资，能够保证建 设资金贯穿于项目的设计、施工、管理等全过程。所以，本项目是可行的 。**必要** **性：**一是巩固现有耕地灌溉，二是进一步保障周边林木和经济林木的灌溉用水。 **经营性项目主体：**洛隆县达龙乡荣折村仁格经济林木种植农民专业合作社，由达 龙乡人民政府负责监督管理，林草局负责技术指导 。**效益分析和利益联结机制：** 覆盖达龙乡附近周边群众25户，171人；带动农村经济的发展，推动农村产业结 构的调整和优化，从而提高其生活水平；将带动当地群众参与务工100人，人均增收6000元左右。 | 新建 | 洛隆县达龙乡人民政府 | 王阳18184906201 | 2024年3月 | 2024年6月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金140.02万 元， 自治区财政衔接推 进乡村振兴补助资金 38.61万元，地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金6.77万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金7.97万元 | 193.37 | 193.37 | 140.02 | 38.61 | 6.77 | 7.97 |  |  |  |  |  | 25 | 171 | 16 | 106 | 已完工 |
| 5 | 洛隆县 | 洛隆县腊久乡江云村、巴堆村旅游接待 综合服务站村集体经济项目 | 腊久乡江云村、巴堆村 | **建设内容：**新建旅游接待综合服务站1座。**可行性：**群众积极支持该项目实施， 有群众基础 。**必要性：**项目的实施可有效增加当地农牧民收入。**经营性项目主****体：** 由江云村村集体运营。**效益分析和利益联结机制：**项目预期每年收益12万余 元，共计853人受益，年收益预留税收及管理费扣除后的80%作为村民入股利益分 红，可持续增加群众现金收入，20%作为村级组织保障经费和为民办实事经费。 | 新建 | 洛隆县腊久乡人民政府 | 马文全15348958986 | 2024年4月 | 2024年8月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金140万元 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 853 |  |  | 已完成工程进度80% |
| 6 | 洛隆县 | 洛隆县俄西乡次琼村2024年超市村集体 经济项目 | 俄西乡次 琼村 | **建设内容：**新建超市1座及相关物品采购。**可行性：**群众积极支持该项目实施， 有群众基础 。**必要性：**项目的实施可有效增加当地农牧民收入。**经营性项目主****体：** 由次琼村村集体运营。**效益分析和利益联结机制：**项目预期每年收益6万余 元，共计767人受益，年收益预留税收及管理费扣除后的80%作为村民入股利益分 红，可持续增加群众现金收入，20%作为村级组织保障经费和为民办实事经费。 | 新建 | 洛隆县俄西乡人民政府 | 丁增曲扎 18708057272 | 2024年4月 | 2024年8月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金70万元 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 767 |  |  | 已完工 |
| 7 | 洛隆县 | 洛隆县俄西乡西湖村2024年民宿村集体 经济项目 | 俄西乡西 湖村 | **建设内容：**采购3座移动式民宿及新建相关附属。**可行性：**群众积极支持该项目 实施，有群众基础 。**必要性**：项目的实施可有效增加当地农牧民收入。**经营性项****目主体：** 由西湖村村集体运营。**效益分析和利益联结机制：**项目预期每年收益5 万余元，共计699人受益，年收益预留税收及管理费扣除后的80%作为村民入股利 益分红，可持续增加群众现金收入，20%作为村级组织保障经费和为民办实事经 | 新建 | 洛隆县俄西乡人民政府 | 丁增曲扎 18708057272 | 2024年4月 | 2024年7月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金70万元 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 669 |  |  | 已完工 |
| 8 | 洛隆县 | 洛隆县腊久乡温泉旅游产业项目 | 腊久乡 | **建设内容：**更衣室一座，温泉泡池4个，挡墙50m，提灌站1个，植被种植面积费436.05㎡ ，片石铺装889.49㎡及附属工程配套设施。**项目的可行性：**该项目的实 施有利于旅游资源的开发，并带动周边群众的吃上旅游饭 。**项目的必要性：**依托 腊久乡优质温泉资源，巴堆村、八美村自然风光和康玉公路、洛波公路、川藏铁 路火车站等交通便利。**经营性主体：** 由腊久乡人民政府主导江云村、巴堆村具体 运营，县农业农村局监督。**效益分析和利益联结机制：**预计带动群众195户868人 受益，预计户年均增收500元—1000元，运营期间带动群众务工就业8人，人均增 收2500元左右。 | 新建 | 洛隆县腊久乡人民政府 | 马文全15348958986 | 2024年7月 | 2024年11月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金201.81万元， 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金198.57万元，县级配套资金35.55万元。 | 435.93 | 435.93 | 201.81 | 198.57 | 0.00 | 35.55 |  |  |  |  | 4 | 195 | 868 | 90 | 444 | 已完成工程进度20% |
| 9 | 洛隆县 | 洛隆县达龙乡温泉项目 | 达龙乡 | **建设内容：** 民宿6个、温泉泡池15个、植被种植600平方米附属工程配套等设施。**项目的可行性：**该项目的实施有利于旅游资源的开发，并带动周边群众的吃上旅 游饭。**项目的必要性：**依托达龙乡优质温泉资源和怒江沿岸秀美风光，串联204 支线，联结丁青孜珠寺广大客流，在达龙乡构建温泉康养产业体系和藏药浴体验 点。**经营性主体：**交由达龙乡政府和洛隆县鼎圣投资公司运营，县文旅局监督。**效益分析和利益联结机制：**预计带动群众275户1528人受益，预计户年均增收500 元—1000元，运营期间带动群众务工就业10人，人均增收2500元左右。 | 新建 | 洛隆县文 旅局 | 冯保祥18314531913 | 2024年7月 | 2024年11月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金279.14万元， 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金298.94万元，县级配套资金54.39万元。 | 632.47 | 632.47 | 279.14 | 298.94 |  | 54.39 |  |  |  |  | 5 | 275 | 1528 | 175 | 958 | 已完成工程进度45% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 洛隆县 | 洛隆县硕督镇十八军宿营地旅游基础建 设项目 | 硕督镇硕 督村 | **建设内容：**河堤整治195米 。电气工程1项。新建污水管网。通讯电杆迁移工程。 路面改造9066平方米 。其他产业附属配套设施及工程。**项目可行性：**该项目的实 施有利于硕督古镇资源的开发，并带动周边群众的吃上旅游饭；**必要性：**硕督古 镇为古时交通要道，有清军墓群和十八军宿营地的旅游资源，项目的建设能更好 的激发硕督古镇的旅游优势。**效益分析和项目利益联结机制**：预计带动群众270 户1210人受益，主体运营项目经营后，收益归到户群众所有，预计户年均增收500元—800元，运营期间带动群众务工就业5人，人均增收1200元左右，建设期 间带动当地劳动增收47.4万元。 | 新建 | 洛隆县文 旅局 | 冯保祥18314531913 | 2024年7月 | 2024年11月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金481.03万元， 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金517.87万元，县级配套资金122.1万元。 | 1121.00 | 1121.00 | 481.03 | 517.87 |  | 122.10 |  |  |  |  |  | 270 | 1210 | 69 | 287 | 已完成工程进度80% |
| **(二)补齐必要的基础设施短板类** | **10** |  |  |  |  |  |  | **9032.48** | **9032.48** | **6408.63** | **2015.33** | **327.16** | **281.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** | **2244** | **11493** | **831** | **2858** |  |
| 1交通项目 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2899.95 | 2899.95 | 2049.37 | 647.03 | 117.57 | 85.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 649 | 5219 | 179 | 1171 |  |
| 1 | 洛隆县 | 洛隆县马利镇夏玉村多加通怒江桥危桥 改造工程 | 马利镇多 加通 | **建设内容：**新建怒江大桥1座，按四级公路技术标准建设，设计速度20Km/h，桥 梁宽度11m，引道路基路基宽度6.5m，路面宽度6.0m，桥面铺装及桥梁引道路面 采用水泥硷路面，路线全长437.508m，其中桥长180m，引道长257.508m。含路基 路面工程、桥梁工程及附属设施等，其中桥梁1座，为 (45+80+45)m三跨预应力 变截面连续刚构梁箱梁。**可行性：**项目建设的政策支持、政策形势较好，项目建 设条件较好，桥位区连接国道349，运输条件良好，项目建设可行。**必要性：**原 有洛隆县马利镇夏依村多加通怒江桥桥梁技术状况等级为4类，桥梁的承载能力 不满足设计公路-Ⅱ级荷载等级要求，原有桥梁存在较大的安全隐患，且该桥为 夏依村村民出行的唯一通道，为保障村民安全出行需要，故该项目的实施是迫切 而必要的。**效益分析：**预计带动当地农牧民就业约597人，带动增收约96万元。 | 新建 | 洛隆县交 通局 | 郎加多吉 18189004353 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金2049.37 万元， 自治区财政衔接 推进乡村振兴补助资金 647.03万元，地（市） 财政衔接推进乡村振兴 补助资金117.57万元， 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 85.98万元 | 2899.95 | 2899.95 | 2049.37 | 647.03 | 117.57 | 85.98 |  |  |  |  |  | 649 | 5219 | 179 | 1171 | 已完成工程进度60% |
| 2水利项目 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1504.30 | 1503.31 | 1037.64 | 361.30 | 44.61 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 611 | 3322 | 310 | 1577 |  |
| 1 | 洛隆县 | 洛隆县农田水利设施急需项目 | 孜托镇、 康沙镇、 硕督镇、 马利镇等乡镇 | **建设内容：**PE管（DN200)约9000.00米,PE管（DN75)约9000.00米，压力大于 1.6MPA；钢渡槽2200.00米（400\*400mm，2.00毫米厚）及其他附属。**项目的可行性：**对现有水渠、排水沟损坏的，可以由村两委组织群众自行进行维 修和管护，有效保障用水灌溉，持续发挥作用，提升粮食产量；**项目的必要性：** 通过该项目的实施牢牢守住耕地红线，保障粮食生产安全，解决部分农田因灌溉 水渠损坏影响粮食增收。**效益分析：**预计带动群众156户624人受益。带动群众务工就业10人，人均增收3000元左右。 | 新建 | 洛隆县农 业农村局 | 扎西旺堆 18798986869 | 2024年4月 | 2024年7月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金497.59万 元， 自治区财政衔接推 进乡村振兴补助资金 132.12万元，地（市） 财政衔接推进乡村振兴 补助资金23.69万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 23.38万元 | 676.78 | 676.78 | 497.59 | 132.12 | 23.69 | 23.38 |  |  |  |  |  | 156 | 624 | 85 | 340 | 已完工 |
| 2 | 洛隆县 | 洛隆县玉西乡灌溉水渠维修项目 | 玉西乡巴 行政村 | **建设内容：**原有灌溉水渠长度约9600米，维修长度约3210米，水渠清理4510米 （镀锌钢板水渠3210米，镀锌方管封口1500米，水渠清理4510米） 。**项目可行****性：**项目建设受政策支持、政策形势较好，已完成项目选址工作建设用地无障 碍，项目建设可行。**项目必要性：**本项目能够对现有的灌溉水渠进行维修，改变 现有基础设施存在的不足，通过镀锌钢板水渠进行维修的建设，可以提高农田的 灌溉能力；本项目可满足项目区的灌溉需求 。**效益分析：**预计带动群众187人参 与务工，实现增收93万元，人均增收0.48万元，全村70户，368人均可受益。 | 新建 | 洛隆县玉西乡人民政府 | 次仁罗布 13889054735 | 2024年4月 | 2024年9月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金140.78万 元， 自治区财政衔接推 进乡村振兴补助资金 40.93万元，地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金6.82万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金6.39万元 | 194.92 | 194.92 | 140.78 | 40.93 | 6.82 | 6.39 |  |  |  |  |  | 70 | 368 | 52 | 301 | 已完工 |
| 3 | 洛隆县 | 洛隆县腊久乡中瓦村水渠改造项目 | 腊久乡中瓦村、张贡村、萨玛 | **建设内容：**取水口1座、蓄水池200立方1座，水渠2km。**项目可行性：**本项目对现 有的灌溉水渠进行维修，改变现有基础设施存在的不足，可以提高农田的灌溉能 力；本项目可满足项目区的灌溉需求 。**项目必要性：**通过对现有损坏的水渠进行 维修，有效保障农田作物用水灌溉和粮食的产量，稳定粮食增收。**效益分析：**项 目建设过程中，预计带动20名当地农牧民参与，实现增收10万元，建成271余户1508人受益。 | 新建 | 洛隆县水 利局 | 郭阳浩18008955904 | 2024年4月 | 2024年8月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金146万元， 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元，地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金7万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金7万元 | 200.00 | 200.00 | 146.00 | 40.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 271 | 1508 | 158 | 807 | 已完工程 进度90% |
| 4 | 洛隆县 | 洛隆县2024年硕督镇孜普卡村灌溉水渠 项目 | 硕督镇孜 普卡村 | **建设内容：**取水口1座、水渠4.5km。**项目可行性：**新建灌溉水渠可以提高农田的 灌溉能力；本项目可满足项目区的灌溉需求 。**项目必要性：**项目的修建，有效保 障农田作物用水灌溉和粮食的产量，稳定粮食增收。**效益分析：**项目建设预计带动49余户318人受益。 | 新建 | 硕督镇人 民政府 | 向巴玉珍 13989050897 | 2024年4月 | 2024年8月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金147.25万 元， 自治区财政衔接推 进乡村振兴补助资金 42.63万元，地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金7.1万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金6.02万元 | 203.00 | 203.00 | 147.25 | 42.63 | 7.10 | 6.02 |  |  |  |  |  | 49 | 318 | 8 | 44 | 已完成工 程80% |
| 5 | 洛隆县 | 洛隆县马利镇久修村水利工程维修改造项目 | 马利镇久 修村 | **建设内容：**新建取水口 3 座；新建引水渠 1 条，长度 11m；集水池共 4 座，其中维修 的 1 座，新建的 3 座；新建输水干管 2 条，长度7745m；新建支管 4 条，长度 362m； 新建斗管 10 条，长度 292m；新建各类闸阀 41 座，水源均采用地下水(泉水)。**项目必** **要性：**本项目新建水塘等灌溉设施，改变现有基础设施存在的不足，可以提高农田的灌溉 能力，可满足项目区的灌溉需求。**效益分析：**预计带动群众371人参与务工，实现增收40万元，全村137户，1087人均可受益。 | 新建 | 马利镇 | 卡多扎西 13908955730 | 2024年7月 | 2024年11月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成 果和乡村振兴任务资金 24.55万元，中央少数民 族发展资金46万元，自治 区巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴任务资金60.2万元，县级配套资金10 24万元 。 | 130.99 | 130.00 | 60.55 | 60.20 | 0.00 | 10.24 |  |  |  |  |  | 39 | 368 | 7 | 85 | 已完成工程进度90% |
| 6 | 洛隆县 | 洛隆县俄西乡扎嘎水渠维修改造项目 | 俄西乡扎 嘎村 | **建设内容：**新建截潜流坝取水枢纽2座，引水管3754m(DN200PE管3579m；滑坡段DN200钢 管175m) ，分水闸阀井50座，退水闸阀井1座，减压阀3个，渡槽1座，滑坡段钢管支座40 个。其中京宗卡自然村新建截潜流坝取水枢纽1座，引水管2759m,分水闸阀井48座，退水 闸阀井1座，减压阀3个;瓦卡通自然村新建截潜流坝取水枢纽1座，引水管995m(DN200PE管 820m；滑坡段DN200钢管175m)，分水闸阀井2座，渡槽1座，滑坡段钢管支座40个。**项目** **可行性：**项目建设受政策支持、政策形势较好，已完成项目选址工作建设用地无障碍，项 目建设可行。**项目必要性：**本项目新建水塘等灌溉设施，改变现有基础设施存在的不足， 可以提高农田的灌溉能力，可满足项目区的灌溉需求。**效益分析：**预计带动群众35人参与务工 ， 实现增收30万元 。 | 新建 | 俄西乡 | 丁增曲扎 18708057272 | 2024年7月 | 2024年11月 | .中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金15.47万元，中央少数民族发展资金30万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金45.42万元，县级配套资金7,。72万元。 | 98.61 | 98.61 | 45.47 | 45.42 | 0.00 | 7.72 |  |  |  |  |  | 26 | 136 |  |  | 已完成工程进度80% |
| 3其他项目 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4628.23 | 4628.23 | 3321.62 | 1007.00 | 164.98 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 984 | 2952 | 342 | 110 |  |
| 1 | 洛隆县 | 西藏洛隆县孜托镇等7个乡镇加日扎等 11个村土地复垦项目 | 俄西乡伟 村、扎嘎 村、次琼 村；马利 镇加玉桥 、 久修 村； 中亦 乡中亦 村；孜托 镇夏果 村；康沙 镇康沙 村；腊久 乡多尼村、张贡 村； | **建设内容：**实施土地平整、灌溉排水、田间道路、农田防护等工程，其中土地平整工程(矿区地块) 215.48亩（含地力培肥工程） ；灌溉与排水工程包含新建取水口5座，新建引水管道3866m，新建100m³蓄水池一座，新建0.3\*0.4m灌渠3314m； 田间道路工程包括新建3.0m宽田间道610m，新建田坎工程1096m；农田防护工程包括新建农田防护设施7016m。**项目的可行性：**新增农用地数量，从整体上提高了项目区土地产出率及经济效益。**项目的必要性：**复垦为农用地后，相应增加城镇建设用地指标，用于其他用地占用耕地的占补平衡，实现矿区生态系统的平衡。**项目的效益分析：**确保农业高产稳产，增加农村收入，提高群众的生活水平和质量，项目计划用工3000人/次，按照当地用工标准150元/人计，预计费用45万元；车辆1000车/次，按照当地用车费用500元车/次，预计费用50万元元，预计可实现当地农牧民增收95万元。 | 新建 | 洛隆县自 然资源局 | 尚宏涛18089958395 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金669.72万 元， 自治区财政衔接推 进乡村振兴补助资金 150.47万元，地（市） 财政衔接推进乡村振兴 补助资金30.69万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 26.08万元 | 876.96 | 876.96 | 669.72 | 150.47 | 30.69 | 26.08 |  |  |  |  |  | 984 | 2952 | 342 | 110 | 已完工 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 洛隆县 | 洛隆县“3.17 ”4.8级灾后重建（分散 安置）附属配套工程 | 马利镇、 白达乡 | **建设内容：**一、夏玉村：挡墙：1734.4m3，路面4471.3m2，硬路肩2551m，入户 道路硬化857.9 m2，入户道路碎石摊铺572.7 m2，公路护栏120m，成品围栏1100m，路灯48盏，排水沟315m，跌水井1座，给水管网1590.5m，阀门井15座，排水管1110m，污水检查井59座，化粪池一座，一体化污水处理设备一套，散水 沟621.1m以及背水台维修等其他附属工程；二、夏巴村：挡墙：3354.6m3，路面6003.6m2，硬路肩3392m，入户道路碎石摊铺1604.2 m2，公路护栏336m，排水沟254m，路灯51盏，村民活动场地276m2，给水管网1683.5m，阀门井12座，散水沟492.4m等其他附属工程； 三、通尼村：挡墙：1102.09m3，道路硬化1560.8 m2，路灯57盏，排洪沟233米，沉沙池一痤，谷坊 坝一座，给水管网4604m，排水管1170m，化粪池3座，一体化污水处理设备一套，散水沟457.7m等其他附属工程；四、白托村：挡墙：89.22m3，散水沟510.6m；五、久修、马利村：挡墙：779.65 m3，排水沟138m，散水沟417.5m 本 次地震波及洛隆县11个乡镇、53个村（居） ，民房受损944户6789人，1978间约23.96万㎡ ，经济损失约11751.73万元（其中倒塌2户10人，12间0.05万㎡ ，一般 损坏767户5535人，1035间约19.02万㎡）。**项目的可行性：**项目建设受政策支持、政策形势较好，已完成项目选址工作建设 用地无障碍，项目建设可行。 **必要性：**本项目的实施，能够促进当地灾后恢复 重建工作的进一步推进，有助于当地及时从受灾现状中走出，具有较强的社会效 益，为受灾村社重建工作的有效开展打下扎实的基础。**项目效益分析：**项目在建设过程中可带动当地农牧民群众50人至100人；带动当地农牧民群众增收约328.5 万元。 | 新建 | 洛隆县住 建局 | 杰布13638917430 | 2024年3月 | 2024年10月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金1126.46 万元， 自治区财政衔接 推进乡村振兴补助资金 365.98万元，地（市） 财政衔接推进乡村振兴 补助资金55.96万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 50.56万元 | 1598.96 | 1598.96 | 1126.46 | 365.98 | 55.96 | 50.56 |  |  |  |  |  | 78 | 501 | 12 | 65 | 已完成工程进度90% |
| 3 | 洛隆县 | 洛隆县“3.17 ”4.8级灾后重建（集中 安置）附属配套工程 | 马利镇多 加通村 | **建设内容：** 1号安置点：1号安置点附属工程主要建设内容：车行道路硬化1290.87m2，人行道路186.05㎡ ，户内硬化614.52 ㎡ ，入户硬化104.72㎡ ，挡土墙143.98m³ , 村民活动场地1个，道路面层（含修补）3800㎡ ，散水沟720m，以及室外给排水和电气管网设备等其他附属工程。2号安置点：2号安置点附属工程主要建设内容：车行道路硬化4730.1㎡ ，人行道路1196.53㎡ ，集中硬化（村民活动场地）1608㎡ ，人行道路1196.53m2, 入户硬化585.42㎡,户内硬化3659.35㎡ ,挡土墙1650m³ , 挡土护脚墙770m，道路面层（含修补） 1265㎡ ，散水沟4360m，抗滑桩1项，以及室外给排水、电气管网，新建农村公路1.085km等其他附属工程。 本次地震波及洛隆县11个乡镇、53个村（居） ，民房受损944户6789人，1978间约23.96万㎡ ，经济损失约11751.73万元（其中倒塌2户10人，12间0.05万㎡ ，一般损坏767户5535人，1035间约19.02万㎡）。**项目的可行性：**项目建设受政策支持、政策形势较好，已完成项目选址工作建设 用地无障碍，项目建设可行。 **必要性：**本项目的实施，能够促进当地灾后恢复 重建工作的进一步推进，有助于当地及时从受灾现状中走出，具有较强的社会效 益，为受灾村社重建工作的有效开展打下扎实的基础。**项目效益分析：**项目在建设过程中可带动当地农牧民群众60人至120人；带动当地农牧民群众增收约394.2 万元。 | 新建 | 洛隆县住 建局 | 杰布13638917430 | 2024年3月 | 2024年10月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金833.44万 元，中央少数民族发展 资金692万元， 自治区 财政衔接推进乡村振兴 补助资金114.55万元， 自治区少数民族发展资 金376万元，地（市） 财政衔接推进乡村振兴 补助资金78.33万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 57.99万元 | 2152.31 | 2152.31 | 1525.44 | 490.55 | 78.33 | 57.99 |  |  |  |  |  | 62 | 477 | 11 | 41 | 已完成工程进度70% |
| **(三)宜居宜业和美村庄类** | **3** |  |  |  |  |  |  | **4632.57** | **4632.57** | **3298.38** | **1041.20** | **162.14** | **130.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** | **50** | **332** | **34** | **209** |  |
| 1 | 洛隆县 | 昌都市洛隆县白达乡白托村美丽宜居乡 村建设项目 | 白达乡白 托村 | **建设内容：**1、村内硬化6996.34平方米；2、道路工程440m；3、水利工程1项；4 、新建民宿； 院落修缮：3354.38米，矮挡墙：435.45米，局部村路侧面片石水泥砂浆勾缝：686.53平方米，附属：1949.14平方米，易地搬迁点植被种植：8226.2平方米，易地搬迁点晒坝：378平方米，导视牌：12个，防护挡墙：348.68米，道路两侧植被种植：1974平方米，村内水系修缮1项，照明设施。5、 村内排水改造1项。**项目的可行性：**项目建设受政策支持、政策形势较好，已完 成项目选址工作建设用地无障碍，项目建设可行。**项目的必要性：** 白托村海拔 低， 自然风光美丽，项目的实施有利于开发其旅游潜力，依托于G349沿线旅游经 济的开发工作，打造成美丽宜居村，将提升洛隆旅游形象。**效益分析：**预计带动 群众120人参与务工，实现增收240万元，人均增收2万元，全村50户，332人均可受益 | 新建 | 洛隆县乡 村振兴局 | 扎西旺堆 18798986869 | 2024年3月 | 2024年10月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金1671.64 万元， 自治区财政衔接 推进乡村振兴补助资金 524万元，地（市）财 政衔接推进乡村振兴补 助资金82.17万元，县 （区）财政衔接推进乡 村振兴补助资金70万元 | 2347.81 | 2347.81 | 1671.64 | 524.00 | 82.17 | 70.00 |  |  |  |  |  | 50 | 332 | 34 | 209 | 已完工 |
| 2 | 洛隆县 | 昌都市洛隆县腊久巴堆村美丽宜居乡村 建设项目 | 腊久乡巴 堆村 | **建设内容：** 1、2\*1m管涵：19个，3\*1m管涵：18个。2、乡村附属工程：村内4.5 米宽道路建设：2250㎡ ，坊间道路：25964.87平方米，照明设施。3、饮水工程 1项 。**项目的可行性：**项目建设受政策支持、政策形势较好，已完成项目选址工 作建设用地无障碍，项目建设可行。**项目的必要性：**腊久乡巴堆村自然风光美 丽，有旅游开发潜质，同时也是川藏铁路站点之一，项目的实施将开发其旅游资 源，同时为川藏铁路的开通做好基础设施准备，将其打造成美丽宜居村，有利于 提升洛隆县旅游形象 。**效益分析：**预计带动群众155人参与务工，实现增收155万元，人均增收1万元，全村138户，628人均可受益。 | 新建 | 洛隆县乡 村振兴局 | 扎西旺堆 18798986869 | 2024年3月 | 2024年10月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金1088.69 万元， 自治区财政衔接 推进乡村振兴补助资金 346.68万元，地（市） 财政衔接推进乡村振兴 补助资金53.52万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 40.170万元 | 1529.06 | 1529.06 | 1088.69 | 346.68 | 53.52 | 40.17 |  |  |  |  |  | 138 | 628 | 74 | 292 | 已完工 |
| 3 | 洛隆县 | 洛隆县中亦乡中亦村乡村美丽宜居乡村 建设项目 | 中亦乡中 亦村 | **建设内容：**给水管网PE-DN65有903m以及支管912.5m（更换水龙头48个，背水台15个） ；PE给水管DN200有4235m（含检查井阀门等） ；村内两侧人行道新建960m；道路排水沟清理和新建；村内河岸危害点维修8m长；毛石挡墙106m；村内道路两侧树池维修；水管挖方和填方；村内损坏井盖更换；村内土面硬化1287.91㎡； 植被恢复；微型消防站1项；数字乡村1项；成品垃圾箱2个；照明设施 。 **项目的可行性：**项目建设受政策支持、政策形势较好，已完成项目选址工作建设用地无障碍，项目建设可行。**项目的必要性：** 中亦乡中亦村位于G349沿线，项目的实施将完善G349沿线村落基础设施，有利于G349旅游开发工作，提升洛隆县旅游形象 。**效益分析：**预计带动群众80人参与务工，实现增收80万元，人均增收1万元，全村147户，773人均可受益。 | 新建 | 洛隆县乡 村振兴局 | 扎西旺堆 18798986869 | 2024年3月 | 2024年10月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金538.05万 元， 自治区财政衔接推 进乡村振兴补助资金 170.52万元，地（市） 财政衔接推进乡村振兴 补助资金26.45万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 20.68万元 | 755.70 | 755.70 | 538.05 | 170.52 | 26.45 | 20.68 |  |  |  |  |  | 147 | 773 | 74 | 331 | 已完工 |
| **(四)人居环境整治类** | **2** |  |  |  |  |  |  | **2317.87** | **2317.87** | **1671.70** | **542.60** | **49.15** | **54.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** | **3168** | **16345** | **680** | **3395** |  |
| 1 | 洛隆县 | 洛隆县2024年人畜分离项目 | 洛隆县 | **建设内容：**本项目共实施3000户人畜分离。**可行性：**项目的实施受到群众广泛支 持，具备可行性 。**必要性：**人畜分离是保障人民群众身体健康和生命安全的重要 民生工程，是提升农村人居环境成效、建设宜居宜业和美乡村、实现农业农村现 代化的必然选择 。**效益分析：**项目为补贴性质项目，受益户数3000户，户均补贴3000余元。 | 新建 | 洛隆县乡 村振兴局 | 扎西旺堆 18798986869 | 2024年3月 | 2024年10月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金651.95万元， 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金261.77万元 | 913.72 | 913.72 | 651.95 | 261.77 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 15432 | 654 | 3264 | 已完工 |
| 2 | 洛隆县 | 昌都市洛隆县康沙镇德嘎村美丽宜居乡 村建设项目 | 康沙镇德 嘎村 | **建设内容：**德嘎拉山旅游设施，旅游厕所等水电配套设施，道路硬化17238平方 米（含入户道路） ，散水4021.58平方米，排水沟6083.45米，微型消防站一处，消防广播五处，每个自然村一套水质净化设备，数字乡村球机监控5处，涵洞 （3.5\*4） 四处，60米毛石挡墙，照明设施，植被种植等附属工程。 **项目的可行** **性：**项目建设受政策支持、政策形势较好，已完成项目选址工作建设用地无障 碍，项目建设可行。**项目的必要性：**康沙镇德嘎村位于G349沿线，项目的实施将 完善G349沿线村落基础设施，有利于G349旅游开发工作，提升洛隆县旅游形象。**效益分析：**预计带动群众150人参与务工，实现增收150万元，人均增收1万元，全村168户，913人均可受益。 | 新建 | 洛隆县乡 村振兴局 | 扎西旺堆 18798986869 | 2024年3月 | 2024年10月 | 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金1019.75 万元， 自治区财政衔接 推进乡村振兴补助资金 280.83万元，地（市） 财政衔接推进乡村振兴 补助资金49.15万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 54.42万元 | 1404.15 | 1404.15 | 1019.75 | 280.83 | 49.15 | 54.42 |  |  |  |  |  | 168 | 913 | 26 | 131 | 已完工 |
| **(五)其他类** | **1** |  |  |  |  |  |  | **649.99** | **649.99** | **649.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** | **2926** | **0** | **0** | **0** |  |
| 1 | 洛隆县 | 洛隆县小额信贷及产业项目贴息项目 | 洛隆县 | 到户小额信贷贴息649.6176万元，扶贫产业项目贴息贷款0.37万元。 | 新建 | 洛隆县农 业农村局 | 扎西旺堆 18798986869 | 2024年3月 | 2024年4月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金649.99万元 | 649.99 | 649.99 | 649.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2926 |  |  |  | 已完工 |